План разработки продукта «Онлайн-деканат»

«Онлайн-деканат» — это цифровой секретарь, который считывает фото студенческого документа и отвечает на вопрос со ссылкой на правила (в виде десктопного приложения).

1. Стек проекта и инструменты

Полный технологический стек проекта:
• Язык программирования бэкенда и логики: Python
• Веб-фреймворк для API: FastAPI
• Компьютерное зрение и обработка изображений: OpenCV
• Распознавание текста (OCR): EasyOCR / PaddleOCR / Tesseract
• База данных: MS SQL Server (T-SQL)
• Подключение к БД из Python: pyodbc / SQLAlchemy
• Графический интерфейс (Desktop Frontend): PyQt6 / PySide6 или CustomTkinter (Python)
• Контейнеризация и окружение: Docker, Git, VS Code / JetBrains Rider/Codex/Gemeni

2. Роль 1: Разработчик Computer Vision, Backend и Баз Данных

Задачи по обработке изображений, распознаванию текста, хранению правил и созданию логики сервера.

Этап 1. Проектирование и настройка MS SQL базы данных

• Спроектировать схему базы данных в MS SQL (таблицы для документов, правил, категорий и истории обращений).
• Написать скрипты миграций или инициализации таблиц.
• Настроить подключение из Python к MS SQL с помощью pyodbc или SQLAlchemy.

Этап 2. Предобработка изображений (OpenCV)

• Реализация функций загрузки изображения, перевода в оттенки серого, устранения шумов и выравнивания перспективы документа.
• Детекция границ документа на фото.

Этап 3. Распознавание текста (OCR)

• Интеграция OCR-инструментария (например, EasyOCR или PaddleOCR).
• Парсинг извлеченного текста (выделение ФИО, группы, номера документа).

Этап 4. Поиск по правилам и API (FastAPI)

• Реализация логики сопоставления вопроса и данных из MS SQL.
• Создание эндпоинтов на FastAPI, принимающих фото и вопрос, и возвращающих ответ со ссылками на правила.

3. Роль 2: Разработчик Frontend / Desktop-приложения

Задачи по созданию визуальной оболочки на ПК, пользовательскому опыту и интеграции с бэкендом.

Этап 1. Выбор фреймворка и каркас приложения

• Настройка проекта на PyQt6 / PySide6 или CustomTkinter для создания десктопного интерфейса на Python.
• Проектирование сетки и адаптивной верстки главного окна.

Этап 2. Разработка интерфейса загрузки (Экран клиента)

• Создание элемента для выбора файла на ПК или зоны Drag-and-Drop для перетаскивания фотографии студенческого документа.
• Окно предпросмотра изображения.

Этап 3. Поле ввода запроса и блок выдачи ответа

• Добавление текстового поля для вопроса цифровому секретарю.
• Область вывода ответа с поддержкой форматирования и кликабельными ссылками на пункты правил.
• Индикатор загрузки на время работы OCR и запроса к бэкенду.

Этап 4. Сетевой клиент

• Реализация отправки HTTP-запросов к FastAPI-серверу с обработкой ошибок сети и таймаутов.

4. Масштабирование и доработка (Блок для расширения)

• История запросов: сохранение предыдущих вопросов и ответов локально или в MS SQL.
• Расширенная аналитика: логирование нераспознанных документов.
• Офлайн-режим (опционально): интеграция локальных моделей OCR.